霍山县东大街特色街区项目场平及土石方工程

发

包

文

件

发包编号： DBSGC-2020-093

发包单位：霍山罍街文化旅游发展有限公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

编制时间：二 O 二O 年 十 月

发包公告

一、发包编号：DBSGC-2020-093

二、项目名称：霍山县东大街特色街区项目场平及土石方工程

三、项目实施地点：霍山县东大街

四、项目实施主体（发包人）：霍山罍街文化旅游发展有限公司

五、项目实施主体（发包人）地址：安徽省六安市霍山县经济开发区高桥湾路

六、项目类型：【√】工程类       【 】服务类   【 】货物类

七、发包方式：【 】竞争性谈判    【√】随机摇号   【 】直接发包

八、项目概况及投资规模：

1、本工程位于霍山县，本工程主要内容包括：土石方工程、围挡等（具体详见工程量清单），工程预算约94.52万元。

2、项目发包预算审核价与发包价

预算价为：玖拾肆万伍仟壹佰陆拾叁元零角壹分（945163.01元）

发包价为：捌拾叁万壹仟肆佰捌拾壹元柒角伍分（831481.75元）

- 资金来源：企业自筹

- 十、计划工期：30日历天

十一、承包人资质、资格要求：

1、根据《关于印发霍山县政府性投资项目管理导则（试行）等八个文件的通知》（霍政〔2020〕46号）相关规定，参与本项目随机摇号的承包人应是发包人推荐的霍山县诚信企业库内的安徽筑圣建设工程有限公司、安徽尚泰建筑工程有限公司、安徽靖宇建设工程有限公司、安徽淠滨建设有限公司共四家企业，具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效安全生产许可证。

2、拟任项目经理（建造师）资质要求为建筑工程二级（含）及以上建造师资质，并同时具有有效的安全考核合格B级证书，且无在建工程（承包人需提供无在建工程承诺函，格式附后）和重大安全事故。拟任项目经理（或注册建造师）必须与现场查验的项目经理（或注册建造师）及承包函中拟派项目经理在姓名、专业、资质等级等方面一致。

3、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本县项目中确认为成交候选人。

4、承包人诚信要求：承包人、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人。

5、承包项目班子成员不得是在编公务员和未经在编单位批准离岗的事业单位工作人员，现场查验的项目经理与响应性文件中拟定的项目经理应为同一人。

6、项目经理（建造师）及项目班子组成人员必须是本单位工作人员。承包人需提供所属社保机构出具的包括承包截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的项目经理的社保缴费清单等社保缴费证明原件（例：7月19日发包，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足发包要求的，其承包资格无效。

十二、发包范围：本项目发包范围为霍山县东大街特色街区项目场平及土石方工程设计图纸及工程量清单范围内所有工程，具体工程内容详见工程设计图纸、工程量清单(见附件)。

十三、包号数：1个

十四、公告发布时间：2020年10月19日

十五、公告发布媒介：

安徽大别山国投集团网站（http://www.ahdmig.cn）

十六、项目发包时间及地点：

1、发包时间：2020年10月22日15时00分

2、发包地点：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅（安徽霍山经济开发区高桥湾路）

十七、发包文件获取及费用支付方式：网上免费下载（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）

十八、资格审查方式：资格后审

十九、评审办法：固定价摇号（“双随机”摇号）。采取随机摇号方式确定3名成交候选人（第一、第二、第三成交候选人），公示第一名。

二十、其他注意事项：

1、承包人应具有独立法人资格，承包文件所报的项目班子组成人员必须是承包人本单位的人员。

2、本项目发包文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）均从安徽大别山国投集团网站下载。

3、参与本项目随机摇号的承包人，应在承包截止时间前自行在安徽大别山国投集团网站下载发包公告、补充公告、发包文件和澄清文件等资料。承包人应从安徽大别山国投集团网站下载发包文件，否则，发包人不予接收承包人响应文件。

4、承包人在下载发包文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与安徽大别山工程咨询有限公司，电话：0564-5020033。在咨询过程中不得透露发包人自身信息。

5、现场踏勘：承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。成交的承包人在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。

6、承包答疑：承包人若对本项目承包有任何疑问，承包截止时间2日前应以书面方式向发包人或代理机构提出，疑问回复在承包截止时间1日前统一在网上予以回复。

7、各承包人在承包前必须按照本发包公告规定时间承包，否则承包无效。

8、各承包人须在本发包公告规定的发包时间前，由承包人授权委托人携带①法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证原件②项目经理证书（项目经理证书及安全B证原件或复印件加盖承包人公章）③项目经理的社保缴费清单等社保缴费证明（原件或复印件加盖承包人公章）④无在建承诺函（格式附后）到达本发包公告指定发包地点签字确认。现场接受承包资格审查，并按时参加发包会（资格审核结束前未能提供上述证件者，取消其摇号资格），否则，承包无效。为保证有效竞争，充分保障随机性，若经资格审查合格的承包人不足三家，则本次发包自行终止，发包人确认发包失败后，对项目另行组织发包。

9、承包单位应按发包人发布的工程量清单及发包价为依据，根据承包人自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价，若参与发包、则默认发包价为承包价，成交后发包单价则作为合同单价，结算单价不予调整。

10、合同方式：固定单价，如有变更，变更严格按照霍政（2020）46号文件执行，否则变更部分工程不列入工程决算。

11、疫情防控要求：

（1）总体要求，按安徽省和六安市、霍山县疫情防控指挥部最新要求执行。

（2）基本要求，所有交易活动的人员，均应按六安市新型冠状病毒疫情应急防控综合指挥部（六指办〔2020〕80号）文“关于在全市推广应用安徽健康码的通知”的要求申领“安康码”（安康码省际互认的按安徽省和我市我县有关规定执行），在安徽大别山工程咨询有限公司指定入口登记处，分别使用皖事通（或支付宝，需提前通过皖事通申领健康码）主动扫码出示个人持有的“安康码”，持绿色“安康码”的人员，由登记人员使用“安康码”核验端进行扫码核验，并测量体温，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”的人员，不符合疫情防控要求，禁止其进入安徽大别山工程咨询有限公司参加招投标活动。

（3）鉴于我市、我县新冠肺炎疫情防控需要，中标人（承包人）在履行本项目施工合同中，应优先招用霍山本地工人。

12、联系方式：

发包人：霍山罍街文化旅游发展有限公司

联系人：何先生      联系电话：0564-5020029

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

联系人：昌先生       联系电话：0564-5020033  13305644493

备注：本项目发包文件由发包人负责解释。本项目发包过程中，任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。

霍山罍街文化旅游发展有限公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2020年 10月19日

霍山县东大街特色街区项目场平及土石方工程成交须知

承包企业在承包前须仔细阅读本须知全部内容，承包企业一经承包，即视为承包企业完全理解并认可本须知全部内容，且承担相关法律责任。

- 一、技术部分、商务部分要求

1、技术部分具体内容：

① 项目管理机构配备：项目经理（含姓名、资质证书号、身份证号及联系方式，且必须与承包时项目经理相一致）、项目技术负责人以及其他相关人员配备（施工员、质检员、安全员、资料员各一名）情况；

② 施工组织设计：工程概况、质量管理体系与措施、施工总平面布置、施工方案与技术措施、文明施工及安全管理体系与措施等。

③ 工程进度计划与措施：结合项目特点和有关要求，按相关规范标准进行编制。

④项目实施方案应当详细，并根据项目特征和有关技术规范要求进行编制，应具有针对性、科学性和规范性。

2、商务部分具体内容：

①法定代表人授权委托书；

②承包函；

③报价汇总表；

④承包清单按网上发布的发包价清单直接下载。

3、编制要求

用A4纸打印并装订成册，不得涂改，由企业法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章，由委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。

4、提交时间及份数

成交人应在公示无异议后3日内向发包人提供本工程技术部分及商务部分，并接受发包人审核，提交份数为一正贰副。

- 二、相关费用缴纳方式和标准

1、履约保证金

成交人在领取成交通知后，7日内应按有关规定从企业基本账户将发包价10%的履约保证金缴纳至发包人指定的专用账户；缴纳方式为银行转账、电汇或银行汇票。

2、发包代理服务费

发包代理服务费（含评标评审专家劳务费）：根据《关于印发霍山县政府性投资项目管理导则（试行）等八个文件的通知》（霍政〔2020〕46号）相关规定，招标代理服务费包含专家评审费，专家评审费不得另行收取，招标代理服务费由中标人（成交人）支付，招标代理服务费以中标价（成交价）为计算基数，按原国家计委计"价格【2002】1980号"文件规定标准的70%收取。

- 工程价款支付方式、签订合同时限及要求

- 1、工程价款支付方式：工程完工验收合格后，付审核价款的70%，余款经审计定案后15日内付清。

- 2、成交人领取成交通知书后，应在7日内与发包人签订施工合同，并在合同签订后2个工作日内，成交人应当将合同（涉及国家秘密和商业秘密的内容除外）报县公共资源交易监督管理局备案并在网上公开，接受社会监督。

3、成交人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，对其不良行为予以曝光，按照有关规定进行处理，并记入不良信用档案。

4、成交人不诚信履行合同的，除履约保证金不予退还外，还按照有关规定给以处理，给发包人造成损失的，予以依法赔偿，情节严重的，将按照有关法律法规规定予以处罚。

5、实际工程量如有变动，在合同中另行约定。

- 四、其他要求

1、成交人未在规定时间内提供项目实施方案（技术部分）、缴纳履约保证金的，发包人有权取消其成交资格。

2、保障农民工工资支付特别要求：根据《关于印发霍山县政府性投资项目管理导则（试行）等八个文件的通知》（霍政〔2020〕46号）等文件精神，投标人被县级及以上行政主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的，不得确定为本项目中标候选人。中标人（施工单位）应严格贯彻执行《保障农民工工资支付条例》以及国家和各级政府关于保障农民工工资及时足额支付的相关规定，切实保障农民工合法权益。

3、发包人在成交通知书发出3日内须向承包人提供详细场地平整及土方开挖范围、标高及工程量，承包人须无条件按此施工，具体工程量及单价最终以审计结果为准。

4、项目围挡形式、工程量承包人须按发包人要求实施。

附件1

无  在  建  承  诺  函

致：（发包人名称）：

我单位参加你方发包项目编号为（项目编号）的（发包项目名称）项目的发包活动，现郑重承诺如下：

我单位承包项目经理（建造师）参与本项目承包之前无在建工程（含已成交的待建工程）或已按照相关法律法规办理了有效的项目经理变更手续，如发现有在建工程（含已成交的待建工程）经查证属实即构成以虚假信息（事实）承包，我单位自愿接受发包人及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括成交无效，承包保证金不予退还，赔偿发包人损失，接受罚款以及承包资格限制等。

承 包 人（盖公章）：

法定代表人（签字）：